# 예산 심의의견 취합

분기 예산 회의 · 2026년 9월 17일
대상 문서: 4분기_예산안_v4.xlsx

# 1. 심의 요약

4분기 요청 예산 6,200만 원 중 도구·라이선스 비용 200만 원을 감액한 6,000만 원을 심의안으로 정리했다. 개발비와 외주비는 산출물 검수 이후 집행하는 조건을 적용한다. 최종 승인 전까지 계약 발주는 보류한다.

# 2. 항목별 의견

| 항목 | 심의 의견 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 사용자 조사 | 요청 1,500만 원 유지. 모집 조건과 조사 일정 제출. | 조건부 유지 |
| 프로토타입 개발 | 요청 2,500만 원 유지. 기능별 일정과 검수 기준 명시. | 조건부 유지 |
| 디자인 외주 | 요청 1,200만 원 유지. 수정 횟수와 납품 범위 확정. | 조건부 유지 |
| 도구·라이선스 | 요청 1,000만 원에서 800만 원으로 조정. 중복 계정 정리. | 200만 원 감액 |

# 3. 후속 확인

9월 21일: 운영 담당이 중복 계정 정리 목록을 제출한다.
9월 24일: 개발 담당이 기능별 일정표를 공유한다.
9월 28일: 예산 담당이 보완자료를 취합해 최종 승인 절차를 진행한다.

관련 자료: 상반기_집행실적.pdf
집행액 8,200만 원과 집행률 82.0%를 참고했다.